丽水职业技术学院白蚁防治服务项目竞争性磋商公告

丽水职业技术学院后勤服务有限公司本着公平、公正、公开的原则，就白蚁防治工作开展自主招标，现邀请有意向的投标单位在公告规定的时间内完成资格预审报名及资料提交。

一、防治范围

丽水职业技术学院所属土地的地上、地下所有建筑物和绿化林地的白蚁防治。学校占地470亩，校舍建筑面积共计22.5万平方米。

二、防治费用

防治费按照每年的预算给予支付，付费方式为先服务后付费，每年支付一次。

三、评标方式

我校将根据企业规模、资质水平、服务效率、实施案例等方面进行综合评审。

四、维保期限

自合同签订之日起计算3年治理+2年复查维护；

五、白蚁防治要求

1.白蚁防治服务单位应当建立健全白蚁防治质量保证体系，严格按照国家和地方有关城市树木、房屋白蚁防治的施工技术规范和操作程序进行防治。

2.白蚁防治服务单位“应当贯彻预防为主、防治结合、综合治理的方针”，消灭和控制白蚁危害或蔓延。

3.白蚁防治服务单位应保护校区内自然环境的整体美观性，积极采用“诱导灭杀”、“传递灭杀”、“破巢灭杀”相接合的方式，并需对破坏的景观及时进行还原。

4.白蚁防治服务单位应在校区绿化带、蚁路及其他白蚁经常活动的地方施具有效防治药物。

5.白蚁防治服务单位应在校区学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍及其他建筑物易滋生白蚁的位置（如木门框、木地板及其他木家具等）设置诱杀点及使用防御药物。

6.白蚁防治服务单位所用白蚁防治药物需具有国家质检部门合格证书， 所用药物保证安全无毒副作用，不得对人体造成伤害。

7.在白蚁防治过程中，不得对建筑物内外结构造成损坏，应保证其完整性，如因施工不当造成财物损失的，应照价赔偿。

8.对地上、地下建筑物、绿化林地进行白蚁防治后，需保证防治区域不能再出现蚁害。

9.针对学校80颗名木古树进行重点防治，发现蚁害每次扣除防治费用1000元作为违约金，因蚁害导致死亡按违约处理。

10.白蚁防治单位应定期或不定期来校检查或防治。白蚁多发期每月不少于3-4次，其他每月2次

11.发现蚁害，随叫随到，保证4小时内到达现场，24小时内处理完成，如不能达到要求，每次扣除防治费用1000元作为违约金。

12.蚁害高发期，需派至少2名以上专业人员常驻后勤值班。

13.施工人员必须持证、着工装上岗，遵守我校各项规章制度，严格按操作规程工作。

14.服务期间在白蚁防治处理点，应有甲方用户签字认可的现场记录（也可采用实地摄像、照片）作为验收结算的依据。

15.防治后每月白蚁发生率不超过3%。（室内按发生白蚁的房间面积计算，树木按株计算，园林绿化按发生蚁害的片区面积计算）

16.在服务期内房屋建筑和园林树木用药地点白蚁死亡率达到98%，所有防治范围无蚁害。

17.发现蚁害有效处理率应达到100%，未有效处理的每次扣除防治总费用的10%作为违约金。

六、具体施工要求

| 序号 | 进度目标 | 计划名称 | 灭治方法 | 施工时间 | 治理预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面区域 治理期 | 综合治理计划 | 装置+全区域药物治理 | 第一年 | 12.8万 |
| 2 | 重点区域 治理期 | 重点治理计划 | 装置+重点区域药物治理 | 第二年 | 6.8万 |
| 3 | 控制性治理期 | 后期治理计划 | 装置+定点药物治理 | 第三年 | 4.8万 |
| 4 | 复查维护期 | 复查维护计划 | 装置维护+复查 | 第四年 | 0.3万 |
| 5 | 复查维护期 | 复查维护计划 | 装置维护+复查 | 第五年 | 0.3万 |
| 合计 |  |  |  |  | 25万 |

七、参与竞价程序

（一）报送相关材料及时间要求：

1．请有意参与竞价的服务单位准备相关竞价资料，并于2021年4月6日中午12:00前（报名截至时间）将相关资格审查材料（只需提供以下第2条内容中第1-3项）报后勤管理处物业中心（丽水职业技术学院7幢104室）初审；经资格初审合格的白蚁防治服务单位将全套评审材料（详见以下第2条第1-6项全部内容）密封后请于2021年4月9日上午10:00前（参与评审截至时间）送7号楼会议室参与本项目评审，10：00正式开始竞价会议。

注：评审时候为暂定时间，如有变化会提前通知。

2．相关报名单位提供如下相关资料：

（1）营业执照（三证合一）（原件/复印件加盖公章）；

（2）税务登记证（原件/复印件加盖公章）；

（3）组织机构代码证（原件/复印件加盖公章）；

（4）过往业绩（近两年签订的相类似项目合同原件至少两份）；

（5）拟派的项目负责人应具有白蚁防治专业工程师职称；（原件）

（6）项目拟投入的人员配备、灭杀工具设备及所选用的灭杀药剂的品牌、性能、检验报告、防疫方案等服务承诺材料（加盖公章）；

（二）评审时间：

1.评审小组成员于2021年X月X日上午10:00在7号楼会议室对项目进行综合评审。

评委成员根据供应商报价、技术要求承诺、公司规模、类似业绩、本项目拟投入的人员配备、灭杀工具设备及所选用的灭杀药剂的品牌、性能、检验报告等方面进行综合评分，根据评分高低确定中标单位。

2.经2021年X月X日中午12:00前报名初审合格符合竞价条件的供应商，请于2021年X月X日上午10:00携带相关项目密封资料到7号楼会议室进行现场唱标、竞价、服务承诺。

3.项目联系人：钟建伟 0578-2271017